Приложение 3
	СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Генерального директора-Главный инженер 

АО «Самараинвестнефть»
_____________ А.В. Пушкарев
«___»___________ 2026 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Самараинвестнефть»

_____________ В.А. Черкашин
«___»___________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к тендеру на заключение взаимоотношений по предмету:

«Выполнение работ по ремонту узлов установок электровинтовых насосов (УЭВН) для нужд АО «Самараинвестнефть» в 2026 – 2028 годах»
	1. Условия проведения тендера
	1.1. Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№ 1, 2) на основании информации о Заказчике и сведений об объеме работ, необходимых для подготовки предложения (Приложения №№ 3.1, 3.3).

	2. Предмет тендера
	2.1. Выполнение работ по ремонту узлов установок электровинтовых насосов (УЭВН) для нужд                                 АО «Самараинвестнефть» в 2026 - 2028 года

	3. Основные термины, определения и сокращения
	Термины и определения:
Авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на месте проведения работ (Объекте), неконтролируемые взрывы и/или выбросы опасных веществ.

Акт входного и/или выходного контроля – документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение определенного вида и объема работ/услуг по входному и/или выходному контролю оборудования, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя и являющийся подтверждением качества оборудования, узлов, деталей и т.д.

Акт сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг – документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение определенного вида и объема выполненных работ/оказанных услуг в течение отчетного периода, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя, являющийся основанием для выставления Счета-фактуры Исполнителем и оплаты Заказчиком соответствующего объема, этапа или части выполненных работ/оказанных услуг.

Гарантийный период – период времени, продолжительность которого установлена Сторонами, в течение которого Исполнитель гарантирует, что результат работ и/или оказанных услуг соответствует требованиям и несет ответственность за исправление недостатков в работе и/или оказанных услугах.

Гидрозащита – устройство, передающее вращающий момент от вала электродвигателя к валу насоса, служащее для защиты приводного электродвигателя от попадания в него пластового флюида с помощью специальных уплотнительных элементов и гидравлического затвора, обеспечивающих компенсацию изменения объема масла в приводном электродвигателе при температурных изменениях его объема и/или утечек и воспринимающее осевую силу от вала насоса.

Документация – документы, определяющие правила и нормы действий Сторон при эксплуатации, ремонте, техническом обслуживании электропогружного и наземного оборудования УЭВН и включающие в себя технологические и нормативные документы, технические паспорта на оборудование и материалы, инструкции по эксплуатации, акты выполненных работ на отдельные технологические операции, руководящие документы по организации совместных работ Сторон.

Дни – календарные дни.

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Заказчик – юридическое лицо, АО «Самараинвестнефть».

Заявка – информация Заказчика, предоставляемая Исполнителю, по форме и в сроки, оговоренные Сторонами, о планируемой дате и времени начала выполнения работ/оказания услуг. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах), отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федеральных Законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на местах проведения работ и/или оказания услуг (Объектах).

Исполнитель – ремонтная организация, юридическое лицо, оказывающая услуги по ремонту УЭВН Заказчика.

Конфиденциальная информация - любая информация в рамках взаимоотношений, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

Лом черных и цветных металлов – технологические отходы, образовавшиеся при ремонте узлов УЭВН в виде кусков металла, являющиеся собственностью Заказчика, подлежащие возврату Заказчику.
Материалы – необходимые для выполнения работ и/или оказания услуг материалы и предметы.

Материально-ответственное лицо – работник, назначенный руководителем Общества, который несет материальную ответственность перед работодателем за вверенное ему имущество, денежные средства в соответствии со Ст. 238, Ст.239 Гл. 39 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Месяцы – календарные месяцы.

Модуль опорный - узел или совокупность узлов, обеспечивающих компенсацию осевой силы, возникающей в процессе работы насосов с помощью усиленной гидравлической пяты. Опорный модуль заполнен маслом. Передача крутящего момента от двигателя к насосу осуществляется с помощью вала с шлицевым зацеплением.
Недостатки или Дефекты – несоответствия выполняемых работ и/или оказываемых услуг в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения работ и/или оказания услуг; материалов и/или оборудования, запасных частей, используемых при выполнении работ и/или оказания услуг, Исполнителя оговоренным условиям.

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности Заказчика, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть.

Новое оборудование УЭВН – оборудование, имеющее паспорта завода-изготовителя, поднятое после первого спуска в скважину, не проходившее ранее ремонт.

Оборудование – оборудование УЭВН, имеющее паспорта завода-изготовителя, находящееся в собственности Заказчика и/или переданное ему третьей стороной во временное владение и пользование (прокат).

Обратный клапан – узел или совокупность узлов, обеспечивающих удержание пластовой жидкости в полости колонны насосно-компрессорных труб при отключении скважинного электроприводного насоса.

Ориентировочная производственная программа – обязательное приложение, подписанное Сторонами и содержащее основной перечень видов работ/оказанных услуг, выполняемых в течение срока действия взаимоотношений, с помесячной разбивкой.

Отказ погружной насосной установки – техническое состояние погружной насосной установки, находящейся в скважине, при котором она не способна выполнять функции, предусмотренные паспортом и/или руководством по эксплуатации, без проведения ремонтных работ.

Отчетный период – период для оперативного учета является месяц, исчисляемый с 25 числа предыдущего календарного месяца по 24 число текущего календарного месяца.

Период – один календарный год.

Персонал Заказчика – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Заказчиком.

Персонал Исполнителя – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Исполнителем.

Пластовая жидкость - смесь нефти, попутной воды и нефтяного газа, движущаяся из пласта к забою скважины.

Повреждение технического устройства – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

Повторный ремонт – ремонт скважины, после которого оборудование отказало, отработав двое и менее суток с момента кнопочного запуска. 

Погружной электродвигатель – герметичный маслозаполненный электродвигатель, входящий в состав установки электроприводного погружного насоса и служащий приводом скважинного погружного насоса.

Постоянно действующая комиссия – группа лиц, компетентных в рассматриваемых вопросах, состоящая из представителей Общества (Заказчика) и Исполнителя, объединённых с целью расследования причин отказов и некатегоричных аварий погружного скважинного оборудования.

Полет - падение ЭПУ УЭВН в скважину, полностью или частично, по различным причинам.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью человека, интересам общества и государства, Заказчику, Исполнителю и третьим лицам.

Представитель Заказчика – один или несколько представителей Заказчика, информация, о полномочиях которых, с указанием фамилии, будет письменно сообщено Заказчиком Исполнителю, назначенные Заказчиком для осуществления координации действий, технадзора и контроля качества оказываемых услуг и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг.

Представитель Исполнителя – один или несколько представителей Исполнителя, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Исполнителем Заказчику, назначенные Исполнителем для осуществления координации действий, технадзора и контроля за качеством и своевременным ходом выполнения работ/оказания услуг.

Преждевременный отказ – отказ оборудования, не отработавшего установленный гарантийный срок.

Применимое право – действующее законодательство Российской Федерации.

Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в производственной деятельности, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, и любому иному нежелательному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.

Промывочный клапан - узел или совокупность узлов, обеспечивающих автоматическое заполнение колонны НКТ жидкостью при спуске оборудования в скважину; выравнивание давления между приемом и напором винтового насоса для облегчения запуска в работу, промывку насоса и защиту эластомера обоймы от сухого трения при обратном вращении насоса; промывку колонны НКТ, расположенной над клапаном.
Простой – непроизводительное время работника или группы работников Сторон, вызванное невыполнением одной из Сторон своих обязательств.

Работы и/или оказываемые услуги – все выполняемые Исполнителем работы и/или оказываемые услуги, в соответствии с требованиями Заказчика.

Работник Заказчика - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Заказчиком на основании заключенного с ним трудового договора, либо выполняющее для него работы (оказывающее услуги) на основании гражданско-правового договора.

Работник Исполнителя - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Исполнителем на основании заключенного с ним трудового договора, либо выполняющее для него работы (оказывающее услуги) на основании гражданско-правового договора.

Расследование происшествий – совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по установлению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

Ремонт узлов электровинтовой насосной установки – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности узлов электровинтовой насосной установки и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. В рамках проводимого тендера к ремонту узлов электроприводной насосной установки относятся:

· Ремонт электровинтовых насосов (ЭВН) с обоймой (статором) из высоконитрилового эластомера, концевых деталей, винта (ротора) с кислотостойким покрытием, гибкого вала, всасывающего переводника, для использования в скважинах с содержанием механических примесей до 1000 мг/л в пластовых условиях, температурой жидкости на приеме насоса 20-40℃, габаритных групп 5 с номинальной производительностью Qном = 6÷12 м3/сут, в том числе с заменой рабочих пар (винт-обойма) на новые;
· Ремонт модуля опорного с нагрузкой, воспринимаемой осевым подшипником не более 3000 кг, габаритных групп 92 мм, в том числе с установкой нового вала и заменой корпуса на новый;

· Ремонт гидрозащиты (ГЗ) в термостойком исполнении, с РТИ, диафрагмой, торцевыми уплотнениями, рассчитанными на температуру не ниже 220℃, для эксплуатации в скважинах с высокой температурой пластовой жидкости, конструктивного исполнения обычного (однокорпусного) и / или тандемного (сдвоенного), габаритных групп 92, в том числе с заменой корпуса на новый;
· Ремонт погружного вентильного электродвигателя (ВПЭД) в термостойком исполнении для эксплуатации в скважинах с высокой температурой пластовой жидкости, габаритных групп 117 мм, номинальной мощностью 7÷11 кВт, в том числе с заменой обмотки статора, статорного железа, корпуса на новый; 
· Ремонт клапана промывочного (КП), в том числе с заменой корпуса;

· Присоединение СПТП к ВПЭД;

· Входной контроль и тестирование нового (или прошедшего ремонт) СПТП;

· Консервация узлов УЭВН (ЭВН; МО; ВПЭД; ГЗ; СПТП);

· Дефектация и списание узлов УЭВН при невозможности дальнейшего ремонта, с выдачей заключения ремонтной организации (ЭВН; МО; ВПЭД; ГЗ; СПТП).
Ресурсные крепежные изделия – изделия, с высокими усталостными характеристиками, предназначенные для крепления фланцевых соединений.

Результат работ и/или оказанных услуг – выполненные работы и/или оказанные услуги, составляющие обязательства Исполнителя, совершенные им. 

Ремонтная организация – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком, для выполнения работ по ремонту УЭВН;

Система погружной телеметрии - комплекс электронных устройств, предназначенных для контроля, регистрации и передачи в контроллер станции управления или другим внешним устройствам текущих скважинных параметров, а также параметров работы установки электроприводного погружного насоса.

Спускной клапан установки электроприводного погружного насоса - узел или совокупность узлов, обеспечивающих слив пластовой жидкости из полости колонны насосно-компрессорных труб перед подъемом установки из скважины.

Срок – период, за который Стороны обязаны исполнить свои обязательства.

Стороны – Заказчик и Исполнитель по оговоренным обязательствам.
Соисполнитель – юридическое лицо, привлеченное Исполнителем с письменного согласия Заказчика, для выполнения работ/оказания услуг, несвязанных непосредственно с выполнением работ по ремонту узлов УЭВН Заказчика, за действия которого Исполнитель несет ответственность, как за свои собственные.

Супервайзинг – инженерный контроль за проведением работ и/или оказываемых услуг со стороны Заказчика, в соответствии с нормами и требованиями технологической и прочей нормативной документацией.

Счет-фактура – документ, служащий основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товара (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг) имущественных прав от своего имени) сумм налога на добавленную стоимость к вычету, утвержденный Приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137.

Техническая информация – информация, предоставленная Заказчиком Исполнителю, необходимая для выполнения Исполнителем работ и/или оказания услуг.

Транспортная накладная – первичный учетный перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза, являющееся Приложением № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116).
Технологические отходы – куски черного и цветного металла, образующиеся при ремонте узлов УЭВН Заказчика.

Цена – стоимостное выражение в рублевом эквиваленте за единицу выполненных работ и/или оказываемых услуг.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории Заказчика, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Электропогружная установка – совокупность оборудования для подъема пластовой жидкости из скважин, состоящая из приводного электродвигателя, лопастного насоса, спускного клапана, обратного клапана, погружной части телеметрии, гидравлической защиты, предвключенного устройства.
Обозначения и сокращения:

АПВ - автоматическое повторное включение;

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения;
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами;

БВС – беспилотные воздушные суда;

БПО - база производственного обеспечения Заказчика;
ВНР – вывод скважины на установившийся режим;
ВОК – обратный клапан высокогерметичный UCV;
ВПЭД – вентильный погружной электродвигатель;
ВС – верхняя секция погружного электродвигателя;

ГЗ – гидрозащита;
ГК – Гражданский Кодекс;

ГТМ - геолого-технические мероприятия;

ЗИП - запасные инструменты и принадлежности;

ИВ – индикатор веса;

ИТР - инженерно-технический работник;

ИЭЭФд – индикатор энергетической эффективности скважинного электродвигателя;

К – кислотостойкое исполнение ротора (винта);

КВЧ - количество взвешенных частиц;

КЛ - кабельная линия;

КИ – коррозионно-износостойкое исполнение ЭПО УЭЦН;

КО - клапан обратный;

КОШ - клапан обратный шариковый;
КП – клапан промывочный;

К/С - кабельный сросток;

КУ- кабельный удлинитель;

ЛЧЦМ – лом черных и цветных металлов;

ЛЭП – линия электропередач;

МО – модуль опорный ЭВН;

МОЛ – материально-ответственное лицо;

НД – нормативный документ;

ОТК - отдел технического контроля;
ОТ, ПБ и ООС - охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды;
ПБНГП – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности;

ПДК – постоянно действующая комиссия Заказчика;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;
ПРР - погрузочно-разгрузочные работы;
ПТО - производственно-технологический отдел Заказчика;
РТИ - резинотехнические изделия;

РФ - Российская Федерация;
СИЗ - средства индивидуальной защиты;
СПТ – система погружной телеметрии;

СПТН – наземной блок системы погружной телеметрии;

СПТП – погружной блок системы погружной телеметрии;

ТЗ – техническое задание;

ТКРС – текущий и капитальный ремонт скважин;
ТН - транспортная накладная;

УЭВН – установка электровинтового насоса, включающая в себя комплекты ЭПО и НЭО;

ЦДНГ – цех добычи нефти и газа;
ЦИТС – центрально инженерно-техническая служба;
ЭВН – электровинтовой насос;
ЭПО – электропогружное оборудование, включает в себя ЭПУ и кабельную линию;

ЭПУ – электропогружная установка;
Qном – номинальная производительность ЭВН, м3/сут.

	4. Нормативные ссылки
	4.1. Работы в рамках настоящего ТЗ должны выполняться в соответствии со следующими регламентирующими документами и требованиями, принятыми к исполнению Сторонами:

· ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения;

· Технические условия заводов-изготовителей на оборудование УЭВН Заказчика;

· Утвержденные технологические процессы и регламенты Исполнителя;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534);
· Правила устройства электроустановок 6, 7 издание (ПУЭ);
· Локальные нормативные акты Заказчика, вошедшие в настоящее ТЗ в качестве обязательных приложений;

· Требования Заказчика к ремонту и учету узлов УЭВН, приведенные в Разделах 14, 15, 16 настоящего ТЗ.

	5. Период взаимоотношений
	01.07.2026 - 31.12.2028 включительно.

	6. Географическое расположение объекта Заказчика
	Местом передачи имущества Заказчиком Исполнителю в ремонт и возврата имущества Заказчика из ремонта является база производственного обеспечения Заказчика, расположенная по адресу: Самарская область, Сергиевский район, пгт. Суходол, ул. Гарина-Михайловского, 1А, АО «Самараинвестнефть» (Приложение № 4 к настоящему ТЗ).

	7. Физические объемы работ
	7.1. Единицей измерения ремонта узлов УЭВН являются 1 (Одна) штука, секция, операция;
7.2. В Приложении № 3.1 к ТЗ представлена ориентировочная производственная программа по ремонту узлов УЭВН Заказчика в 2026 - 2028 годах, в которой приведены ориентировочные объемы выполняемых работ; 

7.3. Ориентировочные объемы работ могут изменяться в зависимости от количества отказавшего оборудования УЭВН и фактической потребности Заказчика в отремонтированном оборудовании.

	8. Гарантийные обязательства
	8.1. Исполнитель гарантирует срок эксплуатации узлов УЭВН, прошедших ремонт у Исполнителя, 365 (Триста шестьдесят пять) суток с момента кнопочного запуска УЭВН в работу после монтажа на устье скважины, при соблюдении Заказчиком рекомендаций заводов-изготовителей по хранению, транспортировке, эксплуатации узлов УЭВН, но не более 548 (Пятьсот сорок восемь) суток с момента передачи Исполнителем Заказчику оборудования из ремонта;
8.2. Исполнитель гарантирует срок хранения узлов УЭВН, прошедших ремонт у Исполнителя, 183 (Сто восемьдесят трое) суток с момента передачи оборудования Заказчику на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи оборудования из ремонта, при соблюдении Заказчиком рекомендаций заводов-изготовителей по хранению узлов УЭВН;
8.3. Исполнитель гарантирует срок хранения модуля опорного, клапана обратного герметичного шарового, прошедших ремонт у Исполнителя, 365 (Триста шестьдесят пять) суток с момента передачи оборудования Заказчику на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи оборудования из ремонта, при соблюдении Заказчиком рекомендаций заводов-изготовителей по хранению данного вида оборудования;

8.4. Исполнитель несет ответственность за качество работ по ремонту УЭВН, а также за качество прочих услуг в рамках выполнения условий взаимоотношений.

	9. Стоимость работ
	9.1. Стоимость работ по предмету тендера должна быть представлена в Коммерческом предложении Форма № 3 Приложение № 2 к ТЗ и в Ориентировочной производственной программе Приложение № 3.1;

9.2. Расценки работ по предмету тендера должны быть представлены в прейскуранте цен Приложении № 3.2 к ТЗ, Ориентировочной производственной программе Приложение № 3.1 к ТЗ;

9.3. Расценки должны учитывать все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ / оказанием услуг по предмету тендера, и не подлежат изменению в большую сторону на протяжении действия взаимоотношений Сторон;

9.4. Расшифровка затрат на единицу выполненных работ / оказанных услуг должна быть представлена в Калькуляции затрат Приложение № 3.6 к ТЗ по каждому номенклатурному пункту за 2026 - 2028 гг., указанному в Приложении № 3.2 к настоящему ТЗ;
9.5. Калькуляция затрат Приложение № 3.6 к ТЗ предоставляется с итоговым коммерческим предложением. 

	10. Условия оплаты
	10.1. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком не ранее 120 (Сто двадцать) и не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры и подписания Сторонами Акта оказанных услуг / выполненных работ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

10.2. Днем оплаты оказанных услуг считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

10.3. Предоплата оказанных услуг не предусмотрена;
10.4. Заказчик вправе поручить оплату Третьему лицу исключительно при наличии письменного согласия Исполнителя;
10.5. Исполнитель не вправе удерживать принадлежащее Заказчику имущество, при неуплате Заказчиком причитающихся Исполнителю сумм. Настоящим Стороны исключают для своих взаимоотношений применение Ст.712 ГК РФ;
10.6. Стороны ежеквартально производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующим за отчетным кварталом;
10.7. В акт выполненных работ по ремонту оборудования за отчетный месяц подлежит включению отремонтированное оборудование, доставленное Заказчику. Исполнитель подтверждает ремонт оборудования предоставлением протоколов испытаний на отремонтированные узлы. Дата испытания узла, указанная в протоколе испытаний, должна соответствовать отчётному месяцу. Отремонтированные узлы УЭВН, имеющие в протоколах испытаний дату испытания, не соответствующую отчётному месяцу, не включаются в акт выполненных работ за отчётный месяц.

	11. Обеспечение материалами
	11.1. Все приобретаемые Исполнителем материалы, комплектующие, запасные части, должны быть готовыми изделиями, иметь сертификаты соответствия ГОСТ, ТУ и/или декларацию соответствия в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, проходить у Исполнителя входной контроль качества;
11.2. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов предоставляются Исполнителем по письменному запросу Заказчика;
11.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых материалов, комплектующих, запасных частей спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

	12.Условия передачи оборудования Заказчика
	12.1. Передача в ремонт:

12.1.1.
До 20 (Двадцатого) числа месяца, предшествующего планируемому, Заказчик направляет в адрес Исполнителя на согласование, по средствам электронной связи, ежемесячную заявку на ремонт узлов УЭВН, с количеством из общего объема ориентировочной производственной программы (Приложение № 3.1 к ТЗ), на планируемый период;

12.1.2.
Исполнитель в течение не более 2 (Двух) рабочих дней рассматривает заявку Заказчика и ответным сообщением направляет согласованную заявку с подтверждением возможности ее исполнения, либо предложение по корректировке заявки;

12.1.3.
Исполнитель, одновременно с направлением согласованной заявки, по средствам электронной связи, сообщает Заказчику дату прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика для погрузки и вывоза оборудования Заказчика на ремонтную базу Исполнителя;

12.1.4.
Исполнитель в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней, с момента согласования заявки, осуществляет вывоз оборудования Заказчика в ремонтную организацию;

12.1.5. Не позднее чем за 48 (Сорок восемь) часов до прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме о прибытии специализированного транспорта Исполнителя с целью организации ПРР на территории Заказчика и осуществления приемки-передачи оборудования Заказчика в ремонт;

12.1.6.
В момент передачи оборудования Заказчика в ремонт на территории Заказчика, Стороны подписывают Акт приема-передачи оборудования в ремонт в 2 (Двух) экземплярах. Имущество считается переданным с даты подписания вышеуказанного Акта;
12.1.7.
В момент передачи оборудования в ремонт, Заказчик: 

12.1.7.1. Подписывает транспортную накладную в 3 (Трех) экземплярах. Транспортная накладная, оформленная Исполнителем, в обязательном порядке, должна содержать информацию о наименовании оборудования, количество в штуках, тоннах, количестве грузовых мест в одном транспортном средстве, получатель – МОЛ Исполнителя, наименование Исполнителя;

12.1.8.
Стороны подтверждают, что риск случайного повреждения имущества Заказчика переходит от Заказчика к Исполнителю после передачи его на территории Заказчика и подписания Акта приема-передачи оборудования в ремонт;
12.2.
Процедура возврата оборудования из ремонта:

12.2.1.
После завершения ремонта оборудования Заказчика, не позднее 5 (Пяти) календарных дней до приезда специализированного транспорта на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме, по средствам электронной связи, о готовности к отгрузке отремонтированного количества оборудования в штуках с указанием номенклатуры, количества грузовых мест в каждом транспортном средстве, количества оборудования в штуках в каждом грузовом месте, наименование, масса в кг (нетто / брутто), количество транспортных средств, государственный номер, Ф.И.О. водителя, об ориентировочной дате прибытия на объект Заказчика с приложением копий документов о качестве (паспортов) на каждую партию, копий заполненных транспортных накладных; 

12.2.2. Не позднее чем за 48 (Сорок восемь) часов до прибытия специализированного транспорта Исполнителя на объект Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме о прибытии специализированного транспорта Исполнителя с целью организации ПРР на территории Заказчика и осуществления приемки-передачи оборудования Заказчика из ремонта;

12.2.3. По прибытии транспортных средств Исполнителя на объект Заказчика, Заказчик осуществляет приемку оборудования, в присутствии представителя Исполнителя, по количеству грузовых мест, количеству и номенклатуре оборудования, по массе брутто каждого грузового места, сверки информации на бирках с информацией в сопроводительных транспортных документах и паспортах качества на каждую партию;

12.2.4. После приемки Заказчиком оборудования, Стороны оформляют и подписывают Акт прием-передачи оборудования из ремонта в 2 (Двух) экземплярах. Имущество считается переданным с даты подписания вышеуказанного Акта;

12.2.5.
Вместе с отремонтированным оборудованием, Исполнитель передает Заказчику следующие оригиналы документов:

· Транспортная накладная - 1 (Один) экземпляр на каждое транспортное средство;
· Паспорт – 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования;
· Акт (протокол) приемо-сдаточных испытаний оборудования Заказчика – 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования;
· Акт (протокол) приемо-сдаточных испытаний ВПЭД без СПТП – 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования;
· Акт (протокол) приемо-сдаточных испытаний ВПЭД с СПТП - 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования;
· Дефектовочная ведомость - 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования;
· Комплектовочная ведомость - 1 (Один) экземпляр на каждую единицу оборудования.

	13. Сроки выполнения обязательств Исполнителем 
	13.1. Ремонт узлов УЭВН осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента передачи оборудования в ремонт. Время нахождения оборудования в ремонте исчисляется от даты передачи оборудования Исполнителю для ремонта по Акту приема-передачи, до даты передачи оборудования из ремонта Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи;
13.2. Ремонт узлов УЭВН с заменой рабочих пар (винт-обойма), ремонт ВПЭД с заменой обмотки статора, статорного железа и/или корпуса в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней. Время нахождения оборудования в ремонте исчисляется от даты передачи оборудования Исполнителю для ремонта по Акту приема-передачи, до даты передачи оборудования из ремонта Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи
13.3. Возврат Исполнителем Заказчику, отбракованных в процессе ремонта, узлов УЭВН, ЛЧЦМ в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты передачи узлов УЭВН в ремонт на объекте Заказчика и подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования в ремонт.

	14. Оперативный учет оборудования
	14.1. Исполнитель осуществляет ведение оперативного учета движения оборудования: узлов ЭПО УЭВН;
14.2. Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячные отчеты за отчетный период 25 числа отчетного месяца в соответствии с формами Заказчика:

· Форма «Отчет о движении оборудования УЭВН категории «В ожидании ремонта», находящегося в ремонтной организации» (См. Таблицу 3.5.1 Приложения № 3.5 к настоящему ТЗ);

· Форма «Отчет о движении оборудования УЭВН категории «Готовое к эксплуатации», находящегося в ремонтной организации» (См. Таблицу 3.5.2 Приложения № 3.5 к настоящему ТЗ);

· Форма «Отчет о движении оборудования УЭВН категории «Брак», находящегося в ремонтной организации» (См. Таблицу 3.5.3 Приложения № 3.5 к настоящему ТЗ);
14.3.
При переходе Заказчика к ведению учёта оборудования и формированию отчётных форм в специализированном программном продукте, Исполнитель обязан вести отчётные формы в предложенном Заказчиком специализированном программном продукте, а также своевременно вносить иную информацию, предусмотренную автоматизированной программой по учёту оборудования (например, информация по дефектовке узлов, комплектовочная ведомость, протоколы испытаний узлов, транспортные накладные, акты приёма-передачи и т.д.);
14.4. Заказчик уведомляет Исполнителя об изменении отчетных форм Заказчика не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала введения отчетных форм в действие.

	15. Требования Заказчика к ремонту оборудования
	15.1. Ремонт узлов УЭВН Заказчика должен осуществляться в соответствии с ТУ на данный вид оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей по ремонту узлов УЭВН, требованиями Заказчика к ремонту узлов УЭВН, утвержденными технологическими процессами Исполнителя на ремонт узлов УЭВН. При этом, должны быть предусмотрены следующие операции, но не ограничиваясь, а именно:

· Наружная и внутренняя мойка и очистка узлов УЭВН;
· Мойка и дефектация деталей и элементов узлов УЭВН;
· Ремонт ремонтопригодных деталей и элементов узлов УЭВН, подлежащих ремонту;
· Замена винтовой пары на новую, в том числе, по отдельной заявке Заказчика, на новую винтовую пару с установкой ротора (винта) в кислотостойком исполнении К;
· Сборка узлов УЭВН;

· Приемосдаточные испытания отдельных узлов УЭВН с выдачей протоколов проведенных испытаний в автоматическом режиме;

15.2. Утвержденные технологические процессы Исполнителя не должны противоречить требованиям ТУ, рекомендациям заводов-изготовителей по ремонту узлов УЭВН, нормативным документам;

15.3. При ремонте узлов УЭВН Заказчика, а также последующем его ремонте у Исполнителя, Исполнитель должен обеспечить сохранение технических характеристик, предусмотренных паспортом завода-изготовителя на данный вид оборудования УЭВН;

15.4. Расходно-напорные характеристики секций ЭВН Заказчика, вышедших из ремонта, должны соответствовать расходно-напорным характеристикам оборудования УЭВН завода-изготовителя;

15.5. Износостойкость и коррозионностойкость узлов УЭВН Заказчика, вышедших из ремонта, должна быть не ниже оборудования, поступившего в ремонт;

15.6. ИЭЭФд после проведенного ремонта должны соответствовать ИЭЭФд, указанному в технической документации (ТУ, паспорт на изделие), либо не хуже;
15.7. Комплектация оборудования УЭВН Заказчика, вышедшего из ремонта, должна быть не хуже, чем комплектация, указанная в конструкторской документации завода-изготовителя на данный вид оборудования;

15.8. Резьбовые соединения узлов ЭПО УЭВН должны быть обработаны герметиком «АНАТЕРМ» или аналогом с целью недопущения отворота в скважинных условиях. Применение противоотворотных пластин запрещено;

15.9. При отбраковке, производить замену валов, концевых деталей, корпусов ЭПО УЭВН;

15.10. При замене валов, шлицевые соединения должны соответствовать требованиям КД завода-изготовителя;
15.11. При проведении ремонта, осуществлять контроль технического состояния валов, корпусов, концевых деталей ЭПО УЭВН неразрушающими методами контроля;

15.12. Проведение своевременной отбраковки и суммарной наработки валов ЭПО УЭВН;

15.13. Материал эластомера должен соответствовать конструкторской документации завода-изготовителя.
Рекомендуемые значения натяга (зазора) указываются в нормативно-технической документации на насос;

15.14. При проведении ремонта ЭВН, рабочие пары (винт – обойма) заменяются только попарно. К рабочим парам должны быть приложены паспорта завода-изготовителя, аналогичные паспорту на насос, с приложением протоколов приемо-сдаточных испытаний рабочих пар;
15.15. По требованию Заказчика, при проведении ремонта ЭВН с заменой рабочей пары (винт – обойма) осуществлять комплектацию винтом кислотостойкого исполнения К;

15.16. При ремонте МО, ГЗ ВПЭД должны быть использованы диафрагмы и прочие РТИ с температурными условиями эксплуатации от минус 50℃ до плюс 220℃ включительно;

15.17. РТИ используемые при ремонте ЭПО УЭВН должны обеспечивать максимальную стойкость к пластовым флюидам, минеральным и синтетическим маслам;

15.18. При ремонте МО, ГЗ должны применяться оригинальные торцевые уплотнения или торцевые уплотнения, соответствующие требованиям конструкторской документации завода-изготовителя на данный вид оборудования. Сильфоны торцевых уплотнений должны быть изготовлены из материалов термостойкостью не ниже 220℃;

15.19. Перепускные клапана, устанавливаемые в ГЗ, МО должны контролироваться на давление срабатывания (открытия и закрытия). Испытательные давления перепускных клапанов должны соответствовать давлениям срабатывания, приведенным в конструкторской документации завода-изготовителя для данного типа ГЗ, МО;

15.20. МО, вышедший из ремонта, должен быть заполнен индустриальным маслом согласно требованиям ТУ завода-изготовителя данного оборудования. В протоколе приемо-сдаточных испытаний МО должна быть указана марка применяемого масла;
15.21. Осуществлять хранение ГЗ, МО в обогреваемом помещении;

15.22. По результатам дефектации, производить замену обмотки статора, статорного железа, корпуса, концевых деталей, валов ВПЭД;

15.23. ВПЭД, вышедший из ремонта, должен быть заполнен синтетическим электроизоляционным маслом для электродвигателей погружных насосов с теплостойкостью согласно требованиям ТУ завода-изготовителя данного оборудования. В протоколе испытаний ВПЭД должна быть указана марка применяемого синтетического электроизоляционного масла. Свежее сухое масло, перед заливкой в оборудование, при проведении электрических испытаний по ГОСТ 6581-75, должно иметь пробивное напряжение не менее 30 кВ. Масло, непосредственно после заливки в оборудование, должно иметь пробивное напряжение не менее 25 кВ. (Таблица 1.8.33 п.1.8.36. Гл.1.8 Р.1 ПУЭ, седьмое издание (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150), Таблица 2 Р.4 ГОСТ Р 54331-2011);

15.24. В верхнюю и нижнюю часть ВПЭД, вышедшего из ремонта, должны быть установлены термоиндикаторы (допускается установка обратного клапана с пробкой термоиндикатором по 
ТУ 26-08-002-04);

15.25. Осуществление мойки узлов УЭВН Заказчика, поступивших в ремонт;

15.26. Осуществлять установку работоспособного СПТП к ВПЭД, прошедшему ремонт с приемо-сдаточными испытаниями без СПТП Заказчика;

15.27. Проведение приемо-сдаточных испытаний ВПЭД без СПТП и с СПТП Заказчика;

15.28. В паспорт на отремонтированный ВПЭД должна быть внесена информация об установленном работоспособном СПТП Заказчика;

15.29. При ремонте и дефектовке узлов УЭВН Заказчика, имеющих паспорта завода-изготовителя, выполнять дефектацию на основании критериев, установленных заводом-изготовителем на данный вид оборудования. При этом, детали ЭВН признаются негодными для дальнейшей эксплуатации при следующих дефектах, но не ограничиваясь, а именно:
· на резиновой обойме (статоре) имеются раковины, пузыри и другие дефекты, износ рабочей поверхности резины превышает предельные значения, указанные в нормативно-технической документации;

· на винте (роторе) имеются трещины, изношена резьба, имеется отклонение от первоначальной формы, на рабочей поверхности имеются сколы хрома или износ рабочей поверхности превышает предельные значения, указанные в нормативно-технической документации.

15.30. Не подлежит приемке из ремонта оборудование с неправильно нанесенной ремонтной маркировкой, а также без номера, с двумя и более номерами, отличающимися друг от друга;

15.31. Производить покраску корпуса и корпусных деталей узлов УЭВН Заказчика в соответствии с требованиями завода-изготовителя по нанесению лакокрасочного покрытия. Лакокрасочное покрытие должны наносится на чистую, подготовленную к покраске поверхность. Лакокрасочное покрытие должно быть маслобензостойким, для эксплуатации в условиях с минеральными маслами и смазками, бензином, керосином и другими нефтепродуктами в соответствии с Таблицей 1 ГОСТ 9.032-74;

15.32. Не допускать нанесение, восстановление номеров на корпусных деталях узлов УЭВН без согласования с Заказчиком;

15.33. Запасные части, комплектующие и материалы, используемые при ремонте узлов УЭВН, должны проходить входной контроль качества;

15.34. Ремонт осуществляется Исполнителем собственными силами, с применением ТМЦ, прошедших входной контроль качества, самостоятельно приобретенных Исполнителем;

15.35. Отремонтированное ЭПО УЭВН комплектуется высокоресурсным крепежом (шпильки (болты) с гайками);

15.36. Раздельное хранение узлов УЭВН Заказчика, как от других Заказчиков, так и по категориям: 
· в ожидании ремонта;

· отбраковано;

· готово к монтажу;

15.37. Раздельное хранение от других Заказчиков пригодных к дальнейшему использованию валов, концевых и корпусных деталей ЭПО УЭВН Заказчика;

15.38. Лом черных и цветных металлов Заказчика должен храниться отдельно от других Заказчиков, должен быть разделен и передан Заказчику по группам:

· группа I (сталь конструкционная, сталь легированная, чугун, металлопорошок, нержавеющая сталь, К-монель, инконель);

· группа II (нирезист);

· группа III (твердый сплав);

· группа IV (цветной металл);

15.39. Тара Исполнителя для лома черных и цветных металлов Заказчика является невозвратной;

15.40. На начало проведения ремонтных работ, стенды тестирования узлов УЭВН должны пройти обязательную метрологическую аттестацию, с последующим поддержанием ее в актуальном состоянии до 31.12.2028 включительно;

15.41. На начало проведения ремонтных работ, приборы неразрушающего контроля должны пройти обязательную метрологическую поверку, с последующим поддержанием ее в актуальном состоянии до 31.12.2028 включительно;

15.42. На дату проведения годовой инвентаризации (по состоянию на 01 октября) на территории производственной базы Исполнителя не должно находиться оборудование категорий: ожидание ремонта и в ремонте. Работы по ремонту оборудования должны быть закончены. Инвентаризации подлежат оборудование категорий: готовое и брак, а также отбракованные детали, комплектующие, рабочие органы узлов ЭПО УЭВН;

15.43. Вес отбракованных деталей указывается согласно весу деталей по конструкторской документации;
15.44. Металлолом, образовавшийся в следствии отбраковки оборудования УЭВН, подлежит возврату Заказчику;
15.45. При возврате из ремонта узлов УЭВН, по которым произошла отбраковка с установленной заводской шильдой, производить возврат отбракованного узла с заводской шильдой;
15.46. Проведение консервации готовых к монтажу узлов УЭВН Заказчика, хранящихся более года на складе Заказчика;

15.47. Осуществление приемо-сдаточных испытаний всех отремонтированных узлов УЭВН с применением современного комплекса для тестирования УЭВН с автоматической регистрацией и выдачей протокола испытаний;

15.48. Проведение комиссионного расследования причин отказов УЭВН с наработкой до 365 суток включительно совместно с представителем Заказчика, предоставление рекомендаций по эксплуатации для повышения наработки. При наработке УЭВН на отказ более 365 суток до 730 суток включительно производить предоставление результатов разбора оборудования с указанием отказавшего узла и причины отказа Заказчику (акты разбора УЭВН, дефектовочные ведомости и прочие материалы);

15.49. Отходы, образующиеся при выполнении работ, являются собственностью Исполнителя и подлежат вывозу и дальнейшей утилизации за счет Исполнителя;

15.50. Конструкторская документация на оборудование и рекомендации заводов-изготовителей по ремонту оборудования Заказчиком не предоставляется, Исполнитель самостоятельно запрашивает данную информацию у завода-изготовителя оборудования.

	16. Требования Заказчика к маркировке оборудования при проведении ремонтных работ
	16.1.
Приемка в ремонт нового оборудования осуществляется строго при наличии на нем заводской маркировки: заводской шильды и маркировки на корпусе согласно ТУ завода-изготовителя. Приемка ранее прошедшего ремонт оборудования осуществляется при наличии на нем маркировки, нанесенной сервисной организацией. Исполнитель обязан не допускать утраты заводской маркировки в процессе ремонта. В случае, если в процессе ремонта была отбракована и заменена деталь, на которой находится заводская шильда (ЭВН, головка ВПЭД), такая отбракованная деталь подлежит возврату заказчику совместно с отремонтированным оборудованием. При этом на установленной новой концевой детали наносится запись «БШ и обозначение или фирменное клеймо авторизированной ремонтной организации». При последующем ремонте такого оборудования, с замененной концевой деталью, требование о наличии заводской маркировки будет считаться исполненным при наличии маркировки завода-изготовителя на корпусе оборудования УЭВН;

16.2.
В случае если при поступлении в ремонт заводская маркировка на корпусе нового оборудования недостаточно визуально определяема, исполнитель обязан вызвать представителя Заказчика и представителя завода-изготовителя с целью составления трехстороннего акта о невозможности визуальной идентификации заводской маркировки до окончания назначенного заводом-изготовителем ресурса оборудования. Составленный акт будет являться основанием для обращения к заводу-изготовителю с требованием о повышении качества нанесения заводской маркировки. Одновременно с составлением указанного акта, Исполнитель, совместно с представителем Заказчика, проводят процедуры по подтверждению заводской идентификации оборудования на основании технической, технологической, конструкторской документации, документов по эксплуатации оборудования (паспорт качества, эксплуатационный паспорт и т.д.). После идентификации оборудования Исполнитель обязан нанести ремонтную маркировку;

16.3.
Не подлежит приемке из ремонта оборудование с не правильным нанесением ремонтной маркировки, а также без номера, с двумя и более номерами;

16.4.
После идентификации оборудования Исполнитель обязан нанести ремонтную маркировку;

16.5.
При выборе места нанесения ремонтной маркировки на корпусе оборудования необходимо учитывать расположение места фактической установки заводского номера. Запрещается наносить ремонтную маркировку на место маркировки, нанесенной заводом-изготовителем. После нанесения ремонтного номера необходимо данный участок обвести белой краской в прямоугольник с целью упрощения нахождения места маркировки в дальнейшем.

При нанесении ремонтной маркировки необходимо проставлять фирменное клеймо Исполнителя, заводской номер и дату (месяц и год) ремонта.

После производства у Исполнителя первого ремонта оборудования, при нанесении ремонтной маркировки подлежит указанию основная характеристика оборудования. При последующих ремонтах, Исполнитель наносит информацию только о месяце и годе ремонта оборудования. Указанная информация наносится на расстоянии 20 мм ниже аналогичной информации, нанесенной в рамках предыдущего ремонта или в ином место по согласованию с Заказчиком;

16.6.
Маркировка наносится на корпусе секции ударным способом шрифтом 8-Пр3 ГОСТ 26.008 вдоль тела на расстоянии 20 мм ниже маркировки, нанесенной заводом-изготовителем:

«С NNNNNNNNNNN ММГГ», где 

С – обозначение или фирменное клеймо авторизованной ремонтной организации;

NNNNNNNNNNN – заводской номер оборудования (в том числе буквенное обозначение завода-изготовителя);

ММГГ – дата ремонта оборудования (месяц и год);

Ремонтная маркировка должна сохраняться на весь оставшийся срок назначенного ресурса; 

16.7.
Указанный порядок нанесения ремонтной маркировки может быть изменен по инициативе Исполнителя после согласования с Заказчиком;
16.8.
После нанесения Исполнителем маркировки на ремонтируемом оборудовании, ответственное лицо Заказчика во время приемки оборудования из ремонта контролирует правильность мест расположения, качество и читаемость маркировки;
16.9.
В случае если при проведении ремонта нового погружного оборудования УЭВН и в последующем первоначальная заводская маркировка (на корпусе и на концевых деталях) сохранена и читаема, ремонтная маркировка не наносится.

	17. Обязанности Исполнителя
	17.1. Исполнитель обязан:

17.1.1. Выполнять работы по предмету тендера своевременно и качественно в соответствии с Разделами 4, 8, 11 – 16 настоящего ТЗ, своими силами, без привлечения соисполнителей для выполнения работ по предмету тендера, с целью дальнейшей эксплуатации узлов УЭВН Заказчика по прямому назначению;

17.1.2. До начала оказания услуг / выполнения работ:

17.1.2.1. Ознакомить Заказчика с технологическим процессом по ремонту узлов УЭВН, предусматривающий описание технологических операций;

17.1.2.2. Ознакомить Заказчика с технологической схемой, технологической картой оборудования, утвержденных у Исполнителя;

17.1.2.3. Ознакомить Заказчика с погрешностями приборов и средств измерений, используемых при выполнении работ / оказании услуг по предмету тендера;

17.1.2.4. Предоставить Заказчику полный перечень неавтоматизированных участков с указанием видов журналов, используемых для фиксации фактов отбраковки узлов УЭВН;

17.1.2.5. Предоставить Заказчику полный перечень автоматизированных участков с указанием информации об используемых программных комплексах, а также перечень сведений, фиксируемых в указанных программных продуктах;

17.1.3. На момент начала, и в процессе оказания услуг / выполнения работ:

17.1.3.1. Поддерживать в исправном состоянии технологическое оборудование;

17.1.3.2. Провести периодическую метрологическую аттестацию средств измерений, испытательного оборудования, приборов неразрушающего контроля, с предоставлением копий подтверждающих документов (актов, протоколов) Заказчику;

17.1.3.3. Обеспечить наличие лицензий, сертификатов, разрешений и других документов, необходимых для осуществления деятельности по предмету тендера;

17.1.3.4. Совместно с Заказчиком, рассматривать и согласовывать ежемесячные заявки на ремонт узлов УЭВН Заказчика;

17.1.3.5. Осуществлять доставку узлов УЭВН Заказчика от места складирования Заказчика в ремонт на ремонтную базу Исполнителя и после осуществления ремонта, а также лом черных и цветных металлов Заказчика, к месту складирования Заказчика собственным / арендованным специализированным транспортом.
Производить транспортировку грузов (товарно-материальные ценности, оборудование) по территории Заказчика только при наличии корректно оформленных Исполнителем транспортных накладных, с указанием номеров перевозимого оборудования;

17.1.3.6. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на территории Исполнителя собственными силами и грузоподъемной техникой;

17.1.3.7. Производить учет наличия и движения узлов УЭВН в специализированном программном комплексе;

17.1.3.8. Обеспечить участие полномочного представителя Исполнителя в расследовании причин аварий и отказов погружного оборудования Заказчика; 

17.1.3.9. В случае преждевременных отказов ЭПО УЭВН, при необходимости, проводить комиссионные разборы узлов УЭВН с фотофиксацией результатов, принимать участие в ПДК совместно с представителями Заказчика и сервисной организации;
17.1.3.10. Самостоятельно получить в территориальном органе Росприроднадзора нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;

17.1.3.11. Своими силами и за свой счет производить расчет и оплату за негативное воздействие на окружающую среду;

17.1.3.12. При выполнении работ, соблюдать требования законодательства РФ в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности дорожного движения;

17.1.3.13. При нахождении на территории Заказчика, производить работы / оказывать услуги с соблюдением требований локальных нормативных актов Заказчика в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических норм и правил, безопасности дорожного движения;

17.1.3.14. Не препятствовать доступу представителей Заказчика к местам выполнения работ по предмету тендера с целью проверки качества выполняемых работ и соблюдения локальных нормативных актов Заказчика;
17.1.3.15. Приостановить работы и известить Заказчика при обнаружении возможности наступления не зависящих от Исполнителя обстоятельств, отражающихся на качестве выполнения работ / оказания услуг, пригодности узлов УЭВН для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению;

17.1.3.16. Извещать Заказчика о невозможности завершения работ в срок;

17.1.3.17. Составлять по итогам отчетного периода и предоставлять Заказчику, не позднее 25 числа текущего календарного месяца, отчетные формы, приведенные в п.14.2 настоящего ТЗ, Акт сверки остатков узлов УЭВН Заказчика в ремонтной организации Исполнителя на последний день отчетного периода;

17.1.3.18. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика, имевших место при выполнении работ / оказании услуг на территории Заказчика, а также принимать участие в расследованиях данных нарушений, организованных Заказчиком;

17.1.3.19. Направлять письменные ответы на письменные запросы Заказчика, связанные с выполнением работ / оказанием услуг по предмету тендера, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления запроса Заказчиком;

17.1.3.20. Устранять замечания Заказчика по качеству и срокам оказания услуг / выполнения работ по предмету тендера, в оговоренные Сторонами сроки, своими силами и за свой счет; 

17.1.3.21. Своими силами и за свой счет осуществлять утилизацию, вести учет и отчетность отходов, образуемых в процессе ремонта, очистки и мойки узлов УЭВН, в виде сухих, твердых, взвешенных частиц и сточных вод, являющихся собственностью Исполнителя;

17.1.3.22. Составить и направить для согласования Заказчику Акт с указанием фактического количества поступивших в ремонт узлов УЭВН Заказчика в случае обнаружения фактической недостачи (излишка) в штуках;

17.1.3.23. Осуществлять поузловую дефектацию узлов УЭВН в присутствии представителя Заказчика;

17.1.3.24. Обеспечить сохранность узлов УЭВН Заказчика с момента приема в ремонт и до момента передачи из ремонта на территории Заказчика; 

17.1.3.25. По результатам проведенных технических аудитов Заказчика и контрольных единовременных и/или постоянных проверок качества выполненных работ, устранять предписания Заказчика в оговоренные Сторонами сроки;

17.1.3.26. Обеспечить соблюдение своими работниками локальных нормативных актов Заказчика, являющихся неотъемлемой частью к взаимоотношениям Сторон;

17.1.3.27. Иметь в наличии запасные части, комплектующие и материалы, необходимые для ремонта всех номенклатурных пунктов и их количества, приведенных в Приложении № 3.1 к настоящему ТЗ, но не ограничиваясь;

17.1.3.28. Осуществлять вызов представителя завода-изготовителя для дефектации (разбора) нового оборудования УЭВН, не отработавшего гарантийный период;

17.1.3.29. Осуществлять повторную консервацию готовых к монтажу узлов УЭВН Заказчика, хранящихся на складе более гарантийного срока хранения, приведенного в Приложении № 3.3 к настоящему ТЗ;
17.1.3.30. Самостоятельно запрашивать у заводов-изготовителей, в том числе при внедрении нового серийного оборудования, конструкторскую документацию, рекомендации по ремонту и эксплуатации оборудования УЭВН;

17.1.3.31. Обеспечить, в установленные сроки, проведение инвентаризации имущества Заказчика;

17.1.3.32. Соблюдать требования пп.19.3.2, 19.3.3 настоящего ТЗ;

17.1.3.33. Обеспечить условия хранения и сохранность переданного под ответственность Исполнителя оборудования и имущества Заказчика в соответствии с нормативными требованиями по хранению;

17.1.3.34. При некачественном выполнении обязательств по предмету тендера устранять брак и нарушения своими силами и за свой счёт в оговоренные Сторонами сроки;

17.1.3.35. Обеспечить работу без выходных и праздничных дней центральной диспетчерской службы Исполнителя по сбору и обработке заявок Заказчика;

17.1.3.36. По письменному запросу Заказчика, предоставлять информацию о характеристиках и качестве применяемых в оказании услуг / выполнении работ по предмету тендера материалов, комплектующих и запасных частей;

17.1.3.37. Информировать Заказчика о ходе выполнения заявок;

17.1.3.38. Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя трудовой и производственной дисциплины на территории Заказчика;

17.1.3.39. Для выполнения обязательств по предмету тендера на объектах Заказчика привлекать работников только при наличии у них регистрации РФ, а иностранных работников и работников без гражданства, только при наличии у них соответствующих разрешений на работу.

	18. Обязанности и права Заказчика
	18.1. Заказчик обязан:

18.1.1. Принять и оплатить выполненные работы по предмету тендера, в установленные сроки п.10.1 ТЗ, по расценкам, приведенным в Приложении № 3.2 к ТЗ, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ / оказанных услуг;

18.1.2. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы оборудования и имущества Заказчика собственными силами с применением специализированной грузоподъемной техники на территории Заказчика;
18.1.3. Передать, по письменному запросу Исполнителя, требуемую документацию, необходимую для оказания услуг по предмету тендера, в оговоренные сроки Сторонами; 

18.1.4. Проводить инвентаризацию собственности Заказчика, находящейся на территории Исполнителя, 1 (Один) раз в год с датой начала 01 октября в соответствии с указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995. Уведомить Исполнителя не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты проведения инвентаризации;

18.1.5. Участвовать в контрольных разборах оборудования, ПДК;

18.1.6. Эксплуатировать отремонтированные узлы УЭВН в соответствии с руководящими и нормативными документами, инструкциями по эксплуатации УЭВН;

18.1.7. Уведомлять Исполнителя о возникших авариях и отказах погружного скважинного оборудования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подобной информации;

18.1.8. Передать Исполнителю в ремонт узлы УЭВН с транспортировочными крышками;

18.1.9. По запросу Исполнителя, предоставлять информацию в электронном виде (оригинальный файл) с электронного индикатора веса для анализа данных спускоподъемных операций при проведении ТКРС для расследования причин преждевременного отказа погружного оборудования УЭВН;

18.1.10. Подготавливать и, совместно с Исполнителем, согласовывать ежемесячные заявки на ремонт узлов УЭВН Заказчика, согласовывать сроки завоза и вывоза в ремонт и из ремонта узлов УЭВН Заказчика.

18.2. Заказчик вправе:

18.2.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество выполняемых Исполнителем работ по предмету тендера, проводить технические аудиты, ежеквартальные проверки качества ремонта с контрольным разбором узла УЭВН, в сроки, оговоренные Сторонами;

18.2.2. Использовать переданные Исполнителем результаты работ по своему усмотрению без какого-либо согласования с Исполнителем после полной оплаты выполненных работ / оказанных услуг;

18.2.3. При досрочном прекращении взаимоотношений, требовать от Исполнителя передачи результата фактически выполненных работ с компенсацией Исполнителю фактически произведенных затрат;

18.2.4. Назначать своих представителей и осуществлять в любое время оперативный контроль за ходом и качеством выполняемых работ / оказываемых услуг по предмету взаимоотношений;

18.2.5. Приостановить выполнение работ / оказание услуг в рамках взаимоотношений в случае выявления нарушений Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика в области ОТ, ПБ, ООС, технологии выполнения работ / оказания услуг по предмету тендера, с составлением двухстороннего акта.

	19. Ответственность Сторон 

	19.1. Ответственность Исполнителя
	19.1.1. Общие положения:

19.1.1.1. Исполнитель признает, что предусмотренный настоящим ТЗ размер штрафов и иных санкций является разумным, обоснованным и соразмерным последствиям соответствующих нарушений. Исполнитель признает, что нарушения, закреплённые Разделом 19 настоящего ТЗ, являются существенным нарушением обязательств;

19.1.1.2. Уплата штрафных санкций, указанных в Разделе 19 настоящего ТЗ, не освобождает Исполнителя от исполнения обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба;
19.1.1.3. Любые штрафные санкции в рамках возникших взаимоотношений должны быть уплачены в пределах срока, установленного для рассмотрения претензий;

19.1.1.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустоек, штрафов и иных санкций из суммы денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю;

19.1.1.5. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные Заказчику сторонними организациями, привлеченными контрагентом;

19.1.2. Штрафные санкции за нарушение условий взаимоотношений, предъявляемые Исполнителю:

19.1.2.1. В случае переуступки Исполнителем своих прав и обязанностей по взаимоотношениям без согласия с Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС;
19.1.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ / оказания услуг по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств;

19.1.2.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков в работах / услугах по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств;

19.1.2.4. В случае нарушения срока предоставления Исполнителем первичных документов, Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 10 000 руб. за каждый документ;

19.1.2.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по взаимоотношениям, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты суммы в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС;

19.2.6. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц к выполнению работ / оказанию услуг без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 3% от стоимости взаимоотношений с НДС;

19.1.2.7. В случае неисполнения Исполнителем обоснованного предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый факт;

19.1.2.8. При остановке работ вследствие неисполнения предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере                100 000 рублей за каждый факт;

19.1.2.9. В случае выявления факта завышения Исполнителем в представленных документах объемов выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт нарушения;

19.1.2.10. В случае выявления факта завышения Исполнителем в представленных документах стоимости материалов, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 % от суммы выявленного завышения за каждый факт завышения стоимости материалов;

19.1.2.11. В случае выявления факта выполнения работ / оказания услуг Исполнителем ненадлежащего качества в рамках взаимоотношений по предмету настоящего тендера, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя уплаты штрафа в размере 30 000 рублей за каждый факт выполнения работ ненадлежащего качества;

19.1.2.12. В случае искажения либо несвоевременного предоставления Исполнителем информации в установленный срок Заказчику, что повлекло возникновение аварийной ситуации при производстве работ / оказании услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 100 000 рублей за каждый случай нарушения;

19.1.2.13. В случае выхода из строя оборудования Заказчика по вине Исполнителя, определенной по результатам ПДК, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость ремонта оборудования, а также затраты на повторное проведение ТКРС, связанного со сменой ЭПО УЭЦН, в соответствии с предоставленными Заказчиком подтверждающими документами;

19.1.2.14. При выставлении штрафных санкций контролирующими органами по вине Исполнителя, последний, на основании подтверждающих документов, компенсирует Заказчику все уплаченные штрафы;

19.1.2.15. Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика обеспечить удаление опубликованных сведений о Заказчике (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) в сроки, обозначенные Заказчиком в соответствующем требовании. За нарушение установленного срока удаления сведений о Заказчике, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 200 000 рублей за каждый день неисполнения требования;

19.1.2.16. В случае неполного предоставления Исполнителем документов и недостоверной информации в представленных документах, способных повлечь негативные последствия для Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя 100 000 рублей за каждый случай нарушения; 

19.1.2.17. В случае преждевременного выхода из строя отремонтированных узлов УЭЦН по вине Исполнителя, определенной по результатам ПДК, контрагент осуществляет повторный ремонт узлов УЭЦН Заказчика своими силами и за свой счет, возмещает Заказчику затраты на повторное проведение ТКРС, в соответствии с предоставленными Заказчиком подтверждающими документами.

19.1.3. Штрафные санкции за нарушение ОТ, ПБ и ООС, причинение имущественного ущерба, иные нарушения, предъявляемые Исполнителю, при нахождении его на территории объектов Заказчика:

19.1.3.1. Фиксация фактов нарушений:

19.1.3.1.1.Фиксация нарушений условий взаимоотношений, в том числе в части соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ввоза и использования БВС, общественного порядка, соблюдения запретов в отношении оружия, спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных препаратов и их прекурсоров, табакокурения, использования кино-, фото- и видеоаппаратуры, соблюдения требований безопасности дорожного движения, а также требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов может производиться любым способом:
1) Фото-, видеоаппаратурой;

2) Актами, составленными работниками Заказчика и Исполнителя;

3) Актами, составленными работниками частных охранных предприятий;

4) Письменными объяснениями работников Подрядчика;

5) Другими способами;

19.1.3.1.2. Фиксация фактов распития и употребления любой алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории охраняемых объектов Заказчика, в том числе общежитий, жилых вагонов, столовых и любых производственных помещениях, а равно факты нахождения в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения на территории охраняемых объектов Заказчика, может производится, помимо предусмотренных пп.19.1.3.1.1 настоящего ТЗ, медицинским осмотром или освидетельствованием при наличии возможности и согласии работника Исполнителя;

19.1.3.1.3. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Исполнителя, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Исполнителя или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка;

19.1.3.2 Штрафные санкции за нарушение Исполнителем соглашения об установлении запрета на использование аудио-, фото-, видеофиксации:

19.1.3.2.1. Стороны пришли к соглашению об установлении запрета на использование аудио-, фото-, видеофиксации любых объектов / предметов / работников / подрядчиков / исполнителей / документов Заказчика или связанных с ними обстоятельств во время исполнения условий взаимоотношений, и  / или размещения в средствах массовой информации и / или сети «Интернет» (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) любой информации о Заказчике и его деятельности без предварительного письменного согласия Заказчика на такие действия. Исполнитель согласен и заверяет, что он отвечает по обязательствам за нарушение данного условия сам, так и за своих работников и / или привлеченных подрядчиков как за свои собственные;

19.1.3.2.2. В случае нарушения требований, предусмотренных пп.19.1.3.2.1 настоящего ТЗ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый факт нарушения;

19.1.3.3. Требования Заказчика по ввозу и использованию БВС, ответственность Исполнителя за нарушения требований Заказчика:

19.1.3.3.1. Исполнитель вправе ввозить БВС, в том числе автономные воздушные суда, при выполнении работ / оказании услуг в рамках взаимоотношений по предмету настоящего тендера на территории производственных объектов Заказчика исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком;

19.1.3.3.2. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных пп.19.1.3.3.1. настоящего ТЗ, Заказчик по письменному требованию вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 500 000 рублей за каждый случай нарушения;

19.1.3.3.3. Исполнитель вправе хранить на территории производственных объектов Заказчика и (или) использовать БВС при выполнении работ / оказании услуг в рамках взаимоотношений по предмету тендера, в том числе осуществлять их запуск с территории производственных объектов Заказчика и (или) из-за ее пределов, исключительно при наличии предварительного письменного согласования с Заказчиком;

19.1.3.3.4. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных пп.19.1.3.3.3 настоящего ТЗ, Заказчик по письменному требованию вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 2 000 000 рублей за каждый случай нарушения;

19.1.3.3.5. В случае обнаружения БВС на территории производственных объектов Заказчика, ввоз, хранение и использование которых предварительно письменно не согласованы, Исполнитель (работник Исполнителя) прекращает пользование БВ и передает его Заказчику (ЧОП Заказчика) на хранение с составлением Сторонами Акта приема-передачи техники на хранение;

19.1.3.3.6. Заказчик осуществляет хранение БВС до момента их истребования уполномоченным представителем Подрядчика;

19.1.3.3.7. Возврат БВС осуществляется путем оформления сторонами Акта возврата техники из хранения;

19.1.3.3.8. Хранение БВС осуществляется на возмездной основе и составляет 1 000 рублей за каждый день начиная с 7 (Седьмого) дня хранения;

19.1.3.3.9. Информация, содержащаяся на электронных носителях, переданных на хранение БВС, подлежит уничтожению с оформлением сторонами Акта уничтожения информации;

19.1.3.3.10. В случае отказа представителя Исполнителя передать БВС на хранение Заказчику, данный представитель Исполнителя не допускается на территорию производственных объектов Заказчика и (или) должен покинуть территорию производственных объектов Заказчика по требованию Заказчика (ЧОП Заказчика);

19.1.3.4. Штрафные санкции за нарушение Исполнителем требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС:

19.1.3.4.1. В случае ввоза Исполнителем алкогольных напитков, наркотических средств, а равно иных, оборот которых ограничен, на территорию производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.2. В случае ввоза, хранения распространения и использования Исполнителем оружия (устройств и предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой или иной цели, подачи сигналов), взрывчатых веществ, боеприпасов и прочее в любой установленной законом форме, на территорию производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.3. В случае нахождение работников Исполнителя на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях жилых вагонах, столовых в состоянии любого из видов опьянения (в т.ч. алкогольного, наркотического, токсичного и др.), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.4. В случае распития и употребления (в т.ч. покушение на распитие и употребление) работниками Исполнителя любой алкогольной продукции, алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.5. В случае хранения алкогольной продукции на местах выполнения работ / оказания услуг на территории производственных объектов Заказчика, либо размещения персонала Исполнителя в пределах территории производственных объектов Заказчика, в том числе в общежитиях, жилых вагонах, столовых и любых производственных помещениях, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.6. В случае курения работников Исполнителя на территории Заказчика в неотведенных для этого местах, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.7. В случае загрязнения Исполнителем территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ), отходами (в т.ч. бытовыми), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.8. В случае сокрытия Исполнителем сведений / не уведомления Исполнителем Заказчика о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях при выполнении работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.9. В случае невыполнения Исполнителем требований локальных нормативных актов Заказчика, включенных в качестве обязательного приложения во взаимоотношения Сторон, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.10. В случае нанесения Исполнителем вреда окружающей среде, Исполнитель производит восстановительные работы за свой счёт, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб, в т.ч. штрафы, уплаченные Заказчиком в добровольном (внесудебном) порядке;

19.1.3.4.11. В случае провоза, хранения, использования Исполнителем рыболовных снастей, охотничьих принадлежностей, плавательных средств, осуществления рыболовной ловли, сбора грибов и ягод на территории производственных объектов Заказчика (искл. ЧОП), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 70 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.12. В случае отсутствия пропуска на работника и автотранспортное средство Исполнителя, установленного образца, водительского удостоверения, документов на перевозимый груз и путевые листы, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый отсутствующий документ;

19.1.3.4.13. В случае отсутствия на транспортном средстве Исполнителя огнетушителя и искрогасителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.14. В случае отсутствия у работников Исполнителя специальной одежды и обуви, защитной каски и средств защиты, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.15. В случае возникновения аварий, инцидентов, возгораний, несчастных случаев (травмирование персонала Заказчика), допущенных по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.4.16. В случае несанкционированного нарушения Исполнителем поверхностного слоя почвы, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай;

19.1.3.5. Штрафные санкции за иные нарушения Исполнителем условий взаимоотношений:

19.1.3.5.1. В случае действий Исполнителя, не связанных с отказом ЭПО и НЭО УЭВН Заказчика, которые привели к остановке, в т.ч. аварийной, производственного процесса добычи нефти на нефтепромысле Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 1 000 000 рублей, упущенную выгоду, в т.ч. стоимость недобытой нефти;

19.1.3.5.2. В случае установления факта нахождения работника Исполнителя на территории объектов Заказчика в нарушение требований к регистрации, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей, за каждый случай обнаружения такого работника;

19.1.3.6. Штрафные санкции за нанесение Исполнителем имущественного ущерба Заказчику:

19.1.3.6.1. В случае повреждения Исполнителем ЛЭП, Исполнитель обязан за свой счёт произвести ремонт в течении 12 (Двенадцати) часов, либо уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 рублей в случае отказа или уклонения Исполнителя от проведения ремонта, возместить упущенную выгоду, в том числе стоимость недобытой нефти. 

19.1.3.6.2. Утрата заводских номеров (утрата первоначальных заводских шильд и маркировки на корпусе оборудования, в том числе на новом оборудовании, нанесенной заводом-изготовителем) в случае, если оборудование передавалось от Заказчика Исполнителю с первоначальной маркировкой завода-изготовителя без нанесенных ремонтных номеров, а также в случае нарушения требований пп.16.1.3 настоящего Технического задания, квалифицируется как утрата Исполнителем оборудования Заказчика. В этом случае Исполнитель несет ответственность, аналогичную утрате имущества Заказчика в соответствии с пп.19.1.3.6.3 настоящего Технического задания;

19.1.3.6.3. При утрате, повреждении, полном или частичном, имущества, принадлежащего Заказчику, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость восстановительного ремонта / стоимость утраченного имущества, а также документально подтвержденные причиненные Заказчику непосредственно связанные убытки, упущенную выгоду.

	19.2. Ответственность Заказчика
	19.2.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты процентов в размере, определяемом в порядке, предусмотренном Ст.395 ГК РФ, от суммы неисполненного обязательства, за каждый день просрочки, но не более 0,05 % в сутки. Общий размер неустойки не может превышать 10 % от суммы задолженности.

	20. Расторжение взаимоотношений
	20.1. Заказчик в праве, в одностороннем порядке, расторгнуть взаимоотношения с Исполнителем в следующих случаях:

20.1.1. Задержки Исполнителем начала выполнения работ / оказания услуг более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты оформления взаимоотношений по причинам, независящим от Заказчика;

20.1.2. Систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ / оказания услуг по вине Исполнителя;

20.1.3. Систематического несоблюдения Исполнителем требований по качеству выполняемых работ / оказываемых услуг, если такое несоблюдение влечет задержку сдачи результата выполненных работ / оказанных услуг более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

20.1.4. Аннулирование лицензий на выполнение работ / оказание услуг, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на выполнение данного вида работ;

20.1.5. Исполнитель потерпит банкротство и в случае издания приказа о ликвидации Исполнителя;

20.1.6. Неоднократные нарушения Исполнителем правил, установленных требованиями Заказчика в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;

20.1.7. Неправомерного привлечения Исполнителем для выполнения работ / оказания услуг иностранных граждан и (или) лиц без гражданства не имеющих разрешительной документации на выполнение данного вида работ на территории РФ, либо привлечение к выполнению работ иностранных граждан или лиц без гражданства без получения Исполнителем, в установленном законном порядке, разрешения на привлечение и использование иностранных работников;

20.1.8. Невыполнения, определенного настоящим техническим заданием, объема работ, по вине Исполнителя;

20.1.9. Нарушения Исполнителем Антикоррупционных условий;

20.2. Взаимоотношения могут быть расторгнуты досрочно по инициативе Заказчика путем направления письменного уведомления другой стороне не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения взаимоотношений;

20.3. Истечение срока действия взаимоотношений не влечет прекращения неисполненных обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за их исполнение;

20.4. В случае расторжения взаимоотношений, Исполнитель обязан за счёт собственных средств обеспечить 100% возврат Заказчику имущества, находящегося в собственности Заказчика, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения взаимоотношений.

	21. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
	21.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по взаимоотношениям, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности;

21.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника денежных средств, а также финансово-экономический кризис, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, если условиями взаимоотношений прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые Стороны взаимоотношений исключили из таковых;

21.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону на позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств;

21.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения условий взаимоотношений. Если Стороны не смогут договориться, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения взаимоотношений.

	22. Антикоррупционные условия
	22.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством, разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом;

22.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки), при этом Стороны обязуются оказывать полное взаимное содействие в получении информации при выявлении фактов коррупционных действий. 

	23. Конфиденциальность
	23.1. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон;

23.2. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия:

a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;

б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

23.3.
Соответствующая Сторона взаимоотношений несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации;

23.4.
Разглашение Конфиденциальной информации означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц;

23.5.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных п.23.2, 23.6 настоящего ТЗ;

23.6.
Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными Представителями Сторон.

23.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

	24. Требования квалификационного отбора участников
	24.1. Основной перечень условий квалификационного отбора участников:

24.1.1. Наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера;

24.1.2. Наличие квалифицированного персонала в штате потенциального контрагента;

24.1.3. Наличие техники, оборудования (отвечающего установленным в условиях тендера требованиям) и сертифицированных лабораторий;

24.1.4. Согласие с предложенным календарным планом выполнения работ;

24.1.5. Согласие с соблюдением требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью;

24.1.6. Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере;

24.2. Дополнительный перечень условий квалификационного отбора участников:

24.2.1. Согласие с требованиями настоящего ТЗ (Приложение № 3.7 к ТЗ);
24.2.2. Наличие службы технического контроля;

24.2.3. Наличие службы по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС).  

	25. Налоговая оговорка
	25.1. Исполнитель в порядке статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, в рамках проявления должной коммерческой осмотрительности в соответствии со статьей 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, настоящим заявляет и гарантирует, что на момент начала взаимоотношений, а также в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по взаимоотношениям:

- располагает необходимыми трудовыми и материальными ресурсами для выполнения обязательств, предусмотренных техническим заданием;

- в полном объеме уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведет регистры налогового учета и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- полностью отразит операции по взаимоотношениям в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности и своевременно представит в налоговый орган;

- отразит в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком  Исполнителю в составе стоимости товаров;

- по операциям с участием Исполнителя и лиц, привлеченных им в целях исполнения взаимоотношений, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника НДС по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС;

- Исполнитель не совершает фиктивные операции с целью неуплаты налогов;

- по требованию Заказчика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по взаимоотношениям, в установленный срок;

- на дату начала взаимоотношений и ежеквартально (не позднее 30 числа месяца, следующего за календарным кварталом) Исполнитель предоставит Заказчику справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной ФНС России;

- ежеквартально (не позднее 28 числа месяца, следующего за календарным кварталом) Исполнитель предоставит Заказчику копию декларации по НДС, поданную в ИФНС за истекший квартал, копии уточненных деклараций по НДС за предыдущие периоды (в случае подачи уточненных расчетов);

25.2. В случае выявления фактов искажения данных в декларациях по налогам в результате предоставления Исполнителем Заказчику документов, содержащих искаженные (недостоверные) сведения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф (неустойку) за нарушение заверений, размер которого будет определяться, исходя из сумм недоимки, пеней, штрафов, процентов, доначисленных вступившим в силу решением налогового органа или на основании поданных Заказчиком уточненных налоговых деклараций по операциям с Исполнителем, а также исходя из расходов Заказчика, понесенных в рамках досудебного и судебного обжалования соответствующего решения налогового органа по налоговой проверке. По выбору Заказчика штраф может быть оплачен, в том числе, путем удержания сумм, подлежащих оплате Исполнителю по взаимоотношениям, путем проведения зачета;

25.3. Заказчик при получении письменного уведомления налогового органа о несформированном источнике для вычета НДС уведомляет об этом Исполнителя, который в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления обязуется устранить нарушения, в том числе, путем подачи уточненной налоговой декларации по НДС и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет и/или обязуется провести соответствующие мероприятия с третьими лицами (по цепочке поставщиков товаров), направленные на формирование в бюджете источника вычета НДС;

25.4. Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке исполнителей по взаимоотношениям, не ограничиваясь только прямыми взаимоотношениями с Исполнителем, но и в ситуации, когда Исполнитель и его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по взаимоотношениям и по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров). Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Исполнителем формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Исполнителю по взаимоотношениям в составе стоимости товара, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;

25.5. Если Исполнитель не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС в указанный срок, он компенсирует Заказчику имущественные потери, в том числе, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику и невозможностью принять к вычету предъявленный Исполнителем НДС. Достаточным основанием для предъявления Заказчиком требования о возмещении имущественных потерь является, включая, но не ограничиваясь, письменное уведомление (информационное письмо и т.д.) налогового органа о несформированном источнике для вычета НДС;

25.6. Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Исполнителем, вследствие неустранения признаков несформированного источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС определяются в размере сумм, уплаченных (зачтенных) Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Исполнителем и/или с контрагентами в цепочке (цепочке движения товаров), если иное письменно не согласовано Сторонами.

	26. Заключительные положения
	26.1. В состав данного технического задания включены следующие приложения:

26.1.1. Приложение №1 – Перечень обязательных документов, предъявляемых претендентом на участие в тендере.

26.1.2. Приложение №2 – Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере:

· Форма №1 – Заявка на участие в Тендере;

· Форма №2 – Анкета Претендента на участие в тендере;

· Форма №3 – Коммерческое предложение;

· Форма №4 – Основные сведения о Претенденте на участие в тендере;

26.1.3. Приложение № 3 – Техническое Задание;

26.1.4. Приложение № 3.1 – Ориентировочная производственная программа на 2026-2028 год;

26.1.5. Приложение № 3.2 – Прейскурант цен на 2026-2028 год;

26.1.6. Приложение № 3.3 – Парк УЭВН, производства 
ООО "ПК "Борец", в собственности АО "Самараинвестнефть";
26.1.7. Приложение № 3.4 – Акты сверки остатков, в том числе:

· Таблица 3.4.1 Акт сверки остатков оборудования (Форма);

· Таблица 3.4.2 Акт сверки остатков отбракованных деталей, комплектующих, рабочих органов УЭВН (Форма);

26.1.8. Приложение № 3.5 – Отчеты о движении оборудования УЭВН, в том числе:

· Таблица 3.5.1 Отчет о движении оборудования УЭВН категории «В ожидании ремонта» (Форма);

· Таблица 3.5.2 Отчет о движении оборудования УЭВН категории «Готовое к эксплуатации» (Форма);

· Таблица 3.5.3 Отчет о движении оборудования УЭВН категории «Брак» (Форма);

26.1.9. Приложение № 3.6 – Сводная калькуляция (Форма), в том числе:

· Расчет 3.6.1 Заработная плата и налоги (Форма);

· Расчет 3.6.2 Материалы, комплектующие, запасные части (Форма);

· Расчет 3.6.3 Транспортные затраты (Форма);

· Расчет 3.6.4 Вспомогательные материалы (Форма);

· Расчет 3.6.5 Амортизация основных средств (Форма);

· Расчет 3.6.6 Эксплуатация механизмов (Форма);

26.1.10. Приложение № 3.7 – Согласие участника с техническим заданием;

26.1.11. Приложение № 4 – Схема проезда на БПО 
АО «Самараинвестнефть».
26.1.12. Приложение № 5 – Политика АО «Самараинвестнефть» в области охраны окружающей среды и охраны труда;

26.1.13. Приложение № 6 – Инструкция о порядке обеспечения контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Самараинвестнефть».


Начальник ПТО








Д.В. Дмитриев
Страница 1 из 33

