Приложение 3

Техническое задание

к тендеру на заключение взаимоотношений по предмету:

«Оказание услуг по инженерному сопровождению (супервайзингу) при выполнении работ по ремонту скважин и скважинных технологий на месторождениях

ООО «Нобель Ойл» (КО) и АО «Комнедра» в 2026-2028гг.»

г. Усинск, 2026 год

- Техническое задание.

| - Условия проведения тендера | Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения №№ 1, 2) на основании информации о Заказчике |
| --- | --- |
| - Предмет проведения тендера | Оказание услуг по инженерному сопровождению (супервайзингу) при выполнении работ по ремонту скважин и скважинных технологий на месторождениях ООО «Нобель Ойл» (КО) и АО «Комнедра» в 2026-2028гг |
| - Основные термины, определения и сокращения | АТО - акт технологического ожидания. ГНВП и ОФ – газонефтеводопроявление и открытый фонтан. ГНО – глубинно-насосное оборудование ГРП - гидравлический разрыв пласта. ГТМ - геолого-технологическое мероприятие. ЗБС - зарезка боковых стволов. ИТР - инженерно-технический работник. КРС - капитальный ремонт скважины. НПВ – непроизводительное время ОГРП - освоение скважин после ГРП. ОПЗ - обработка призабойной зоны(пласта). ООС – охрана окружающей среды ПБ в НГП - правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПВО - противовыбросовое оборудование — комплекс технических средств для герметизации устья нефтяных и газовых скважин при их строительстве и ремонте.. ПДД – правила дорожного движения. ПБОТОС - промышленная безопасность охрана труда, окружающей среды. ПГРП - подготовка скважин к проведению ГРП СКВ - соляно-кислотное воздействие СПТ - специальный промысловый автотранспорт. ТКРС - текущий и капитальный ремонт скважины. ТО - технический осмотр УНВ - акт увеличение нормативного времени. УЭЦН - установки погружного электроцентробежного насоса. ФЗ - федеральный закон. ВАХТА - общее количество рабочих смен в месяц. КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ - включает в себя условия, позиции организационного и технико- технологического характера которые необходимо исполнять при оказании услуг. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – инженерно-технический работник назначаемый Исполнителем по согласованию с Заказчиком для обеспечения производственной деятельности персонала супервайзеров и отчетности перед Заказчиком согласно условиям договора. СУПЕРВАЙЗЕР - специалист, являющийся полномочным представителем заказчика и осуществляющий в его интересах супервайзинг на объекте выполнения работ. СУПЕРВАЙЗИНГ - управление и контроль проведения подрядчиками производственных процессов. СМЕНА - единица периода услуги специалиста супервайзера в дневное или ночное время суток. |
| - Район оказания услуг | Республика Коми, г. Усинск. |
| - Логистика с объектом | 5.1. Месторождения ООО «Нобель Ойл» (КО), расположены в 130 км на север от г. Усинск, Республика Коми. 5.2. Месторождения АО «Комнедра», расположены: - Северо-Мастерьельское месторождении, в 41 км от г. Усинск, - Мастерьельское месторождение в 20 км от г. Усинск - Восточно-Рогозинское месторождение в 100 км от г. Усинск |
| - Срок действия договора | С момента подписания по 31.12.2028 года |
| - Требования к компаниям -претендентам | - Должны иметь высшее (специалитет, бакалавриат) образование в области добычи нефти и газа и опыт работы РСС в области капитального, текущего ремонта и освоения скважин не менее 3 (трех) лет, либо среднее специальное образование в области добычи нефти и газа и опыт работы РСС в области капитального, текущего ремонта и освоения скважин не менее 5 (пяти) лет. - Опыт работы РСС в области капитального, текущего ремонта и освоения скважин не менее 3 (трех) лет, либо среднее специальное образование в области добычи нефти и газа и опыт работы РСС в области капитального, текущего ремонта и освоения скважин не менее 5 (пяти) лет, полевые супервайзеры в случае, если в их обязанности входит управление автомобилем - привлекаются в порядке совмещения профессии водителя по основному месту работы. При этом работник должен иметь водительское удостоверение с открытой категорией «В» и опыт управления автомобилем категории «В» не менее трёх лет. - Коммуникабельность, умение общаться с людьми, навыки ведения переговоров, умение работы с компьютером (обязательно умение работы с MS Windows, MS Word, MS Excel), оргтехникой, наличие водительского удостоверения с открытой категорией «В» с прохождением медосмотра согласно Трудового кодекса РФ. - Знание требований к системам управления окружающей среды и промышленной безопасности по международному стандарту ISO 14001:2004 и стандарту OHSAS 18001:2007. - Наличие транспорта для доставки персонала до объекта; - Наличие необходимого оборудования (согласно Приложения №1); - Подрядчик обязан согласовать персонал, направляемый для работы на объектах ООО «Нобель Ойл» (КО). |
| - Функциональные обязанности | - Осуществляет контроль соблюдения Сервисными компаниями (предприятиями) ГОСТов и локальных нормативных документов Общества по технологии ведения работ, охране труда и окружающей среды при ведении работ по ТКРС. - Обеспечивает контроль при проведении ответственных технологических операций на объекте при ТКРС. Контролирует, качество проведения работ на объектах, выполняемых Сервисными компаниями (предприятиями), в строгом соответствии с утвержденным планом работ, с соблюдением утвержденных технологических регламентов, условий контракта (между Заказчиком и Исполнителем КРС). - Контроль бригады ТКРС перед и в процессе проведения СПО с УЭЦН согласно ЛНА Общества (центровка подъемного агрегата, состояние оборудования и инструментов, проверка наличия паспортов, документов поверки и исправности оборудования бригады ТКРС, шаблонировка НКТ(В), калибровка НКТН(В), нанесение резьбоуплотнительной смазки на резьбу и муфту НКТН(В)). - При невыполнении Исполнителем ТКРС регламентов проведения pa6oт, нарушении правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, норм охраны труда и охраны окружающей среды, может приостанавливать работу на подконтрольных объектах, до устранения недостатков и нарушений. При приостановке работ, уведомляет об этом Заказчика, с оформлением соответствующих документов. - Контролирует фактическое использование оборудования и расходных материалов при КРС. - Принимает оперативные решения, являющиеся функцией Заказчика, на месте при поддержке соответствующих служб Заказчика и Подрядчика. - Обеспечивает подготовку и оформление отчётности по формам Заказчика - Обеспечивает подготовку и оформление еженедельной отчётности супервайзера, с занесением Аварий, Осложнений, выписанных штрафных санкций и остановок, в базу учёта нарушений. - Выступает представителем Заказчика по координации, контролю и оценке работ на объекте различных сервисных компаний. - Определяет технологические причины некачественного выполнения технологических операций бригадами сервисных компаний - Проверяет акты выполненных работ сервисными предприятиями по КРС, подтверждает объем оказанных услуг исполнителем. Выявляет невыполненные объёмы работ. Подтверждает своей подписью Акты выполненных работ Исполнителя. - Проводит анализ соответствия действующих технологических процессов необходимым требованиям и выдает рекомендации руководителю сектора по супервайзингу, геолого-технологическим службам Заказчика. - Выделяет ситуации, связанные с высоким риском, сообщает информацию Заказчику и делает рекомендации Сервисной компании (предприятию) по их недопущению в дальнейшем. - Обеспечивает полноту и достоверность передачи информации своему сменщику, Заказчику. - Участвует в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию супервайзера по КРС.- Оценивает техническое состояние, уровень технологичности и качества выполняемых работ, определяет рейтинг бригад Исполнителя, согласно листов проверки. - Осуществляет контроль, за соблюдением Сервисными предприятиями по КРС требований норм и правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды при исполнении технологических процессов - Планирование и организация супервайзинга производственных процессов ремонта скважин и реализации скважинных технологий. - Контроль по направлениям деятельности соблюдения подрядными организациями технологических процессов согласно утвержденным планам работ, в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЛНД Общества, в том числе в области ПБ,ОТиОС. - Консолидация и анализ информации о сроках, качестве и объемах выполняемых работ, поступающей в процессе осуществления супервайзинга по направлениям деятельности подрядных организаций. - Выявление проблем в деятельности подрядных организаций, оказывающих сервисные услуги с последующей разработкой рекомендаций по повышению качества выполняемых работ. - Участие в согласовании, утверждении отчетов и актов подрядчика на предмет подтверждения своевременности, качества и полноты объемов фактически выполненных работ, примененных МТР и кадровых ресурсов. - Мониторинг и анализ внедрения новой техники, оборудования, материалов и технологий при ремонте скважин и реализации скважинных технологий. - Участвует в расследовании причин аварий, инцидентов, возгораний, несчастных случаев, происшедших в сервисных предприятиях, осуществляющих производство работ на объектах Общества, в соответствии с локально-нормативными актами Заказчика. - Участвует в совещаниях «День качества» по расследованию причин отказов ГНО в скважинах Общества. - Осуществляет управление и эксплуатацию закреплённого автотранспорта в служебных целях. |
| - Количество и квалификация персонала для выполнения работ | - Количество постов – 1, Планируемый режим работы: Вахтовый метод работы (ст. 297 и 299 ТК РФ) с ненормированным рабочим временем (ст. 101 ТК РФ) с выполнением 50% работ в ночное время (ст.154 ТК РФ). - Объем услуг должен выполняться в соответствии с графиком работы (сменности) персонала Исполнителя, который должен быть согласован Заказчиком. Исполнитель обязан предоставить перечень подготовленного персонала и график работы для оказания Услуг, не позднее 14 (четырнадцати) дней, с момента подписания сторонами Договора на оказание услуг по супервайзерскому сопровождению процесса КРС. - Исполнитель осуществляет смену вахт персонала и перевахтовку СПТ непосредственно на объекте работ. - Внеплановая замена персонала производится за счет Исполнителя. - Исполнитель организует круглосуточный режим работы. - Транспортировка персонала до объекта и обратно осуществляется за счет Исполнителя. - Рабочий процесс предусматривает мобильное передвижение сотрудника на автомобиле между бригадами КРС. |
| - Ответственность супервайзера | 1. Супервайзер несет ответственность за: • качественное и своевременное выполнение своих функциональных обязанностей; • корректное и полное использование своих прав и полномочий; • передачу документов, либо разглашение информации и сведений, содержащих служебную, коммерческую тайну, третьим лицам, без ведома Заказчика, в соответствии с действующим законодательством РФ; • сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, если данная информация не является необходимой для выполнения должностных обязанностей; • получение материальных благ, а равно пользование услугами имущественного характера, за совершение действия (бездействия) с использованием служебного положения в корыстных целях; • неправомерный доступ к компьютерной информации, к корпоративной компьютерной сети Заказчика и ремонтной организации. • отсутствие контроля технологии проведения ремонта; • пропуск нарушения правил безопасности; • отклонение от плана работ или не принятия мер; • за возможные последствия: от срыва сроков и роста затрат, аварий, инцидентов. |
| - Санитарно- бытовые условия | - Вагон - дома для проживания персонала подрядчика предоставляются самим подрядчиком; - Питание персонала подрядчика – обеспечивает подрядчик за свой счет; |
| - Оснащенность поста супервайзера | - Обеспечение необходимым количеством персональных компьютеров с возможностью считывания информации с USB-носителей (со стандартным программным обеспечением MS Office), принтеров и сканеров; - Обеспечение мобильной портативной связью и интернет-связью; - Обеспечение фото- и видеоаппаратурой; - Обеспечение супервайзера СИЗ и спецодеждой в соответствии с корпоративными требованиями и требованиями организации, предоставляющей услуги Заказчику; - Обеспечение базой нормативно-технической документации по ремонту скважин. - Служебный автотранспорт для передвижения между бригадами. |
| - Ответственность Исполнителя | 13.1. Общие положения: 13.1.1. Исполнитель признает, что предусмотренный настоящим ТЗ размер штрафов и иных санкций является разумным, обоснованным и соразмерным последствиям соответствующих нарушений. Исполнитель признает, что нарушения, настоящего ТЗ, являются существенным нарушением обязательств; 13.1.2. Уплата штрафных санкций, не освобождает Исполнителя от исполнения обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба; 13.1.3. Любые штрафные санкции в рамках возникших взаимоотношений должны быть уплачены в пределах срока, установленного для рассмотрения претензий; 13.1.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустоек, штрафов и иных санкций из суммы денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю; 13.2. Штрафные санкции за нарушение условий взаимоотношений, предъявляемые Исполнителю: 13.2.1. В случае переуступки Исполнителем своих прав и обязанностей по взаимоотношениям без согласия с Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 13.2.2. В случае нарушения сроков оказания услуг по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств; 13.2.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков в оказываемых услугах по предмету тендера, установленных Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,08% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый день нарушения обязательств; 13.2.4. В случае нарушения срока предоставления Исполнителем первичных документов, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 000 руб. за каждый документ; 13.2.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по взаимоотношениям, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя сумму в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 13.2.6. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц к выполнению работ / оказанию услуг без письменного согласования с Заказчиком, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 3% от стоимости взаимоотношений с НДС; 13.2.7. В случае неисполнения Исполнителем обоснованного предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 рублей за каждый факт; 13.2.8. Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика обеспечить удаление опубликованных сведений о Заказчике (сайт / паблик / группа / социальная сеть / сообщество и т.п.) в сроки, обозначенные Заказчиком в соответствующем требовании. За нарушение установленного срока удаления сведений о Заказчике, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 200 000 рублей за каждый день неисполнения требования; 13.2.9. В случае неполного предоставления Исполнителем документов и недостоверной информации в представленных документах, способных повлечь негативные последствия для Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения; 13.2.10. В случае недостоверности заверений, представленных Исполнителем, а именно:  Исполнитель обладает всеми необходимыми разрешениями, в том числе необходимыми для оказания услуг;  К Исполнителю не предъявлены претензии, он не является стороной по судебному спору, результаты рассмотрения которых могут повлиять на оказание услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 % от стоимости взаимоотношений с НДС; 13.2.11. В случае ложной остановки Исполнителем работ по ремонту скважин, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения; 13.2.12. В случае несвоевременного предоставления Исполнителем суточного рапорта, ежемесячного отчета, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения; 13.2.13. В случае отсутствия информации об оказанных услугах в электронной базе Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения; 13.2.14. В случае предоставления Исполнителем недостоверной информации, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения; 13.2.15. В случае причинения имущественного ущерба третьей стороне по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя полностью возмещенные Заказчиком убытки на основании представленных Заказчиком подтверждающих документов; 13.2.16. В случае отсутствия у представителей Исполнителя средств индивидуальной защиты в месте оказания услуг по предмету тендера, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения; 13.2.17. В случае ввоза Исполнителем на территорию производственной базы ремонтной организации алкогольных напитков, наркотических средств, а равно иных, оборот которых ограничен, оружия в любой установленной законом форме, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай нарушения; 13.2.18. В случае нахождение работников Исполнителя на территории производственной базы ремонтной организации в состоянии любого из видов опьянения (в т.ч. алкогольного, наркотического, токсичного и др.), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 300 000 рублей за каждый случай нарушения; 13.2.19. В случае курения работников Исполнителя на объектах Заказчика в неотведенных для этого местах, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения. |
| - Спецификация оборудования и материалов | - Приложения №3 к ТЗ |
| - Особые условия | - Стоимость выполнения работ должны включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данного вида работ) и не подлежит корректировке в сторону увеличения. - ООО «Нобель Ойл» (КО), АО «Комнедра» обязуются соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в Вашем тендерном предложении. Конфиденциальной признаётся и переписка по вопросам тендера. |
| - Расшифровка затрат | 16.1. Расшифровка затрат на единицу оказанных услуг должна быть представлена в Калькуляции затрат Приложение № 4 к настоящему ТЗ за 2026 - 2028 года; 16.2. Калькуляция затрат Приложение № 4 к настоящему ТЗ предоставляется с итоговым коммерческим предложением. |
| - Условия оплаты | - Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком не ранее 120 (Сто двадцать) и не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала Счета-фактуры и подписания Сторонами Акта оказанных услуг / выполненных работ, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; - Днем оплаты оказанных услуг считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; - Предоплата оказываемых услуг не предусмотрена; - Заказчик вправе поручить оплату Третьему лицу исключительно при наличии письменного согласия Исполнителя; - Стороны ежеквартально производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующим за отчетным кварталом. - |

Подготовил:

Зам.главного инженера начальник ПТС                                                                          Н.В. Мальцев

Дата составления – 05.08.2026г.